Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En Durante el desarrollo del Proyecto APT, el equipo ha avanzado significativamente en la construcción de una página web para un emprendimiento de venta y distribución de frutos secos, cuyo objetivo principal es mejorar su presencia digital y optimizar los procesos de venta y despacho. Hasta el momento, se han cumplido los objetivos específicos relacionados con: - El diseño del modelo de base de datos utilizando SQL Data Modeler. - La documentación de procesos AS-IS y TO-BE mediante Bizagi. - El desarrollo del Front-End y Back-End con React, HTML, CSS y Node.js. - La gestión del proyecto bajo metodología ágil Scrum, utilizando Jira y Miro para la planificación, seguimiento y control de tareas. - La elaboración de la documentación técnica con StarUML y los distintos entregables complementarios. Gracias al trabajo colaborativo y la organización del equipo, no fue necesario realizar ajustes a los objetivos ni a la metodología inicial, ya que el proyecto ha avanzado según lo planificado |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas incluyen capturas del modelo de base de datos, diagramas de procesos en Bizagi y avances del sitio web en React y Node.js. Estas demuestran el progreso técnico del proyecto y la correcta aplicación de la metodología ágil Scrum y herramientas propias del desarrollo web. Las evidencias están Adjuntadas en la fase 2 ya que colocarlas aquí sobre cargaría el Word, es mejor verlo ordenado por archivos |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada activiad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que facilitaron el desarrollo: - Buena comunicación y coordinación del equipo. - Uso de herramientas colaborativas (Jira, Miro, Bizagi). - Aplicación de la metodología ágil Scrum, que permitió organizar tareas y entregas. Factores que dificultaron el desarrollo: - Demoras en la finalización de algunas tareas. - Disponibilidad limitada de un integrante por su práctica profesional. Acciones tomadas: - Mantener reuniones periódicas de coordinación para asegurar seguimiento de tareas. - Priorizar actividades críticas dentro de cada sprint para cumplir con los objetivos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se realizaron ajustes ni se eliminaron actividades, ya que la buena coordinación del equipo, el uso de herramientas colaborativas y la metodología ágil Scrum permitieron desarrollar el proyecto según lo planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No tenemos actividades que no han iniciado o están retrasadas, gracias a la buena coordinación tenemos todas las actividades finalizas y listas para su entrega

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.